卫东区交通运输局

2023年度农村公路质量安全监管情况

2023年，区交通运输局坚持重民生抓农村公路建设，促经济抓物流业发展和运输结构调整，保稳定抓交通运输安全生产，严格落实工程施工安全风险管控要求，压实督促监管责任。

一、2023年农村公路质量安全监管总体概况

2023年，一是积极推进2023年乡村振兴农村公路建设项目。目前已经全部完成120公里的排前路建设及验收。为区委区政府进一步提升我区行政村组农村公路基础设施，积极改善农村居民生产生活环境，做到村内水泥路排排相通，户户相连，彻底解决群众反映强烈的村内道路未硬化、雨后道路泥泞行路难问题提供有力支撑。二是按照“一村一策，一路一景”的要求，在辖区农村公路宜林路段开展绿化工作。截至目前，实际完成涉及树种有高杆月季、高杆石楠、金桂等14种；涉及完成17条路，51.118公里农村公路绿化的补栽、补种工作。三是完成建设大溪沟全长1.575km、吕程线路线全长3.282km，现两工程的安防、路灯、排水沟等附属设施已配备齐全。区交通运输局主要领导不断跟进工作，分管领导实时对工程施工建设质量进行监督把关，督促代建方和施工方做好安全风险防范，制定安全管控措施，确保严格落实工程施工安全风险管控要求，严禁局相关人员同“包工头”亲密接触，严格要求工程建设质量监督管理人员做到自查自律，定性评价各项指标，确保工程建设质量。

二、工作亮点

1.根据工程进展情况，在建设项目的特定环节、关键工序、重要部位组织专项督查检查。

2.采取“双随机、一公开”“四不两直”质量监管方式，有针对性地建设项目的质量、安全进行不定期抽查。

3.不断加大农村公路的监督力度，要求建设单位委托第三方试验检测机构对建设项目进行检测，为项目建设过程质量控制和交工验收提供了可靠的技术支撑。

4.严格按照《公路建设监督管理办法》等有关法律法规赋予的职责，深入建设一线，采取综合督查、专项督查、不定期巡查三种方式对农村公路项目进行监督，发现违规行为，立即采取得力措施，按闭环管理的要求进行全面整改。

三、下一步工作措施和建议

1.提高认识，加大宣传力度，牢固树立质量就是生命的意识。

2.强化质量监督管理，建立完善质量监督管理体系，建立健全质量监督制约机制。

3.加强质监人员的技术培训，提高技术水平，保证质量监督的质量。

4.加大质监力度，结合相关专项整治工作，开展重点工程质量、安全综合大检查，配合上级做好今年的农村公路交（竣）工验收工作。

卫东区交通运输局

2024年1月18日